附件6

2021年嵊泗县争创全国县级文明城市专项资金项目计划安排表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目 名 称** | **建设性质** | **建设内容** | **2021年计划投资(万元)** | **2021年形象****进度** | **责任单位** | **责任人** |
| **投资** | **财政****资金** | **自筹** |
|  | **合计** | **35个** |  | **6000** | **5800** | **200** |  |  |  |
| 1 | 背街小巷软硬件整体提升工程 | 新建 | 东海社区、沙河社区、菜圃社区和海滨社区部分背街小巷基础设施、道路等改造提升 | 250 | 250 |  | 完工 | 菜园镇政府 | 朱云飞 |
| 2 | 精品背街小巷提升工程 | 新建 | 新丰巷片区、天弓路片区道路提升改造及周边立面改造 | 750 | 550 | 200 | 完工 | 菜园镇政府 | 朱云飞 |
| 3 | 社区环境综合整治工程 | 新建 | 东海社区、菜圃社区、沙河社区、海滨社区环境综合整治 | 300 | 300 | 　 | 完工 | 菜园镇政府 | 朱云飞 |
| 4 | 社区公益氛围打造 | 新建 | 社区、背街小巷、散楼及非物业小区等处的精神文明建设宣传栏建设，居民公约、市民公约、社会主义核心价值观等氛围统一打造 | 50 | 50 | 　 | 完工 | 菜园镇政府 | 朱云飞 |
| 5 | 小区硬件提升改善 | 新建 | 11个物业小区的路面硬化平整、楼道墙面粉刷、绿化补种、绿化改停车位、雨水管更换、路面割槽引流以及配备充电桩、电子屏、高杆灯和草坪灯、防火门、消防通道门和门禁、摄像头、电子单元门和电动伸缩门等硬件设施 | 978 | 978 | 　 | 完工 | 县住建局 | 周铁军 |
| 6 | 小区软件提升完善 | 新建 | 设置微型消防站指示牌、15分钟生活圈指示牌、道路和绿化指示牌、各类公益广告宣传牌和市民公约居民公约立牌等 | 20 | 20 | 　 | 完工 | 县住建局 | 周铁军 |
| 7 | 线路梳理整治工程 | 新建 | 梳理整治菜园镇旧城区背街小巷线路和海霞明珠园小区通信线路 | 150 | 150 | 　 | 完工 | 县住建局 | 周铁军 |
| **序号** | **项 目 名 称** | **建设性质** | **建设内容** | **2021年计划投资(万元)** | **2021年形象****进度** | **责任单位** | **责任人** |
| **投资** | **财政资金** | **自筹** |
| 8 | 农贸市场整治提升行动 | 新建 | 供水系统智能水平更换、线路改造、墙体修补、设置摊位挡水板、安装大电子屏（室外）、购置垃圾桶和商户显示屏以及创城氛围布置 | 180 | 180 | 　 | 完工 | 县市场监督管理局 | 陈波 |
| 9 | 各类经营户规范管理和诚信建设 | 新建 | 第三方餐饮协管、餐饮店公示牌及中型以上餐饮店公益氛围布置、各类文明经营户创建、公益广告宣传费、五龙乡放心消费示范村示范创建、放心消费宣传和消费体验、花鸟乡放心消费示范岛制度牌、承诺书等相关维修更新 | 100 | 100 | 　 | 完工 | 县市场监督管理局 | 陈波 |
| 10 | 深化“限塑”工作 | 新建 | 限塑设施设备投入、限塑宣传和常态化管理 | 20 | 20 | 　 | 完工 | 县市场监督管理局 | 陈波 |
| 11 | 专业市场环境提升行动 | 新建 | 良友商场、东海商场内部环境提升改造及良友商场海滨路一侧门面改造 | 40 | 40 | 　 | 完工 | 县市场监督管理局 | 陈波 |
| 12 | 市政小景提升工程 | 新建 | 菜园镇城区景观小景打造 | 100 | 100 | 　 | 完工 | 县综合行政执法局 | 孙懿鋆 |
| 13 | 城区公厕对标提升工程 | 新建 | 交通局旁、环卫所旁、宫前巷、中医院后面、原物资大楼楼上等公厕对标改造提升 | 150 | 150 | 　 | 完工 | 县综合行政执法局 | 孙懿鋆 |
| 14 | 市容环境服务外包经费 | 新建 | 菜园镇城区范围内主街道市容环境、店铺门前三包管理、主要路口定点管控、市政设施管理服务外包 | 350 | 350 | 　 | 完工 | 县综合行政执法局 | 孙懿鋆 |
| 15 | 创城管理执法专项经费 | 新建 | 垃圾分类执法专项行动、户外广告整治专项行动、僵尸车整治专项行动、书报亭取缔专项行动、智慧城管信息采集工作经费 | 110 | 110 | 　 | 完工 | 县综合行政执法局 | 孙懿鋆 |
| 16 | 省级高标准生活垃圾分类示范小区建设 | 新建 | 新建新城花园、海霞明珠苑、南馨山庄3个高标准生活垃圾分类示范小区 | 92 | 92 | 　 | 完工 | 县综合行政执法局 | 孙懿鋆 |
| **序号** | **项 目 名 称** | **建设****性质** | **建设内容** | **2021年计划投资(万元)** | **2021年形象进度** | **责任单位** | **责任人** |
| **投资** | **财政资金** | **自筹** |
| 17 | 文明城市创建活动 | 新建 | 全县各类文明创建启动仪式、百日攻坚战、主题活动等活动的开展 | 80 | 80 | 　 | 完工 | 县精神文明建设指导中心 | 洪映雪 |
| 18 | 宣传和会务资料 | 新建 | 会务经费，第三方测评报告，业务培训，全县网格入户和其他各类文明宣传册、宣传品设计制作等 | 90 | 90 | 　 | 完工 | 县精神文明建设指导中心 | 洪映雪 |
| 19 | 各类公益广告 | 新建 | 全县小景类、平面类、视频类等公益广告设计、制作、布置 | 280 | 280 | 　 | 完工 | 县精神文明建设指导中心 | 洪映雪 |
| 20 | 文明细胞创建 | 新建 | 全县文明小区、文明楼道（红色楼道）、文明校园、文明窗口等群众性文明细胞的创建和行业最美人物、最美创城人物的选树和激励 | 60 | 60 | 　 | 完工 | 县精神文明建设指导中心 | 洪映雪 |
| 21 | 嵊泗县新时代文明实践中心建设工程 | 续建 | 工程设计费、工程代理费、工程监理费、其他费用 | 220 | 220 | 　 | 完工 | 县精神文明建设指导中心 | 洪映雪 |
| 22 | 各类服务性公共场所学雷锋志愿服务站点建设 | 新建 | 新建学雷锋志愿服务站点及后期维护 | 15 | 15 | 　 | 完工 | 团县委 | 徐湖 |
| 23 | 志愿服务项目打造和实施 | 新建 | 志愿服务大赛项目评选及实施、各社会志愿者协会的项目打造、各学雷锋志愿服务站点活动项目打造、团县委、县志愿者协会项目打造 | 70 | 70 | 　 | 完工 | 团县委 | 徐湖 |
| 24 | 志愿者队伍建设提升、志愿服务品牌打造 | 新建 | 全县志愿者培训、县志愿者协会管理人员聘用工资、志愿服务宣传品等制作、优秀志愿服务项目品牌扶持、宣传、推广费 | 30 | 30 | 　 | 完工 | 团县委 | 徐湖 |
| 25 | 志愿服务活动开展 | 新建 | 志愿者易耗物品购买、志愿者激励表彰、星级志愿者礼遇产品购买、常规化志愿服务活动开展 | 35 | 35 | 　 | 完工 | 团县委 | 徐湖 |
| **序号** | **项 目 名 称** | **建设****性质** | **建设内容** | **2021年计划投资(万元)** | **2021年形象进度** | **责任单位** | **责任人** |
| **投资** | **财政资金** | **自筹** |
| 26 | 人行道隔离护栏全覆盖 | 新建 | 人行道护栏5km, 中央隔离护栏、机非隔离护栏1km，移动护栏1km | 170 | 170 | 　 | 完工 | 县交警大队 | 叶波 |
| 27 | 信号灯改造 | 新建 | 西城区进城口新增一组信号灯，兴海路两组信号灯改造 | 70 | 70 | 　 | 完工 | 县交警大队 | 叶波 |
| 28 | 标志标线新增、维护等 | 新建 | 人行道标线施划、背街小巷标线施划，原标志标线维护 | 70 | 70 | 　 | 完工 | 县交警大队 | 叶波 |
| 29 | 重点路口改造 | 新建 | 城区灯控路口按创城要求改造：人行道等待区建设、等待区与人行道配套建设；相对应的非机动车违规行为抓拍系统建设 | 50 | 50 | 　 | 完工 | 县交警大队 | 叶波 |
| 30 | 交警设备升级改造 | 新建 | 新建海光路电子警察系统；城区重点路口监控、抓拍系统改造 | 100 | 100 | 　 | 完工 | 县交警大队 | 叶波 |
| 31 | 全县爱国主义教育基地提升 | 新建 | 嵊泗抗战纪念馆、田岙万人坑、山海奇观、嵊山边防派出所、蒋纪周烈士纪念碑等爱国主义教育基地软硬件提升 | 25 | 25 | 　 | 完工 | 县委宣传部 | 邵晓玲 |
| 32 | 各交通站点对标提升 | 新建 | 李柱山客运站、沈家湾客运站、小菜园码头、嵊泗客运售票处等交通站点内公益宣传氛围，基础设施对标提升等 | 200 | 200 | 　 | 完工 | 县交通运输局 | 陈其军 |
| 33 | 建成区老旧水表箱等改造一期工程 | 新建 | 建成区老旧水表箱等改造一期工程 | 80 | 80 | 　 | 完工 | 县农业农村局 | 洪光裕 |
| 34 | 建成区背街小巷路牌整治提升 | 新建 | 在城区范围内更新替换一批背街小巷的老旧破损路牌 | 30 | 30 | 　 | 完工 | 县民政局 | 乌海鸣 |
| 35 | 应急预留费用 | 新建 | 破损的市政设施设备的及时修复，环境卫生、市容市貌等方面存在问题的攻坚突破，及其他盲点漏点的查漏补缺 | 685 | 685 | 　 | 完工 | 县精神文明建设指导中心 | 洪映雪 |