附件4

2021年嵊泗县美丽海岛专项资金建设项目计划安排表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **序号** | **项 目 名 称** | **建设**  **性质** | **建设内容** | **2021年计划投资(万元)** | | | | **2021年形象进度** | **责任 单位** | **责任人** |
| **总投资** | **美丽海岛资金** | **向上**  **争取** | **自筹** |
|  |  | **美丽海岛建设项目** | **6个** |  | **3000** | **3000** |  |  |  |  |  |
| 村落打造提升类 | 1 | 竞争性项目 | 新建 | 采用竞争方式安排若干个对片区景观、产业提升等具有示范、引领性的项目 | 1000 | 1000 |  |  | 完工 | 有关  乡镇 | 有关  乡镇长 |
| 环境巩固提升类 | 2 | 一米菜园建设工程 | 新建 | 建设星空步道下方片区一米菜园示范点 | 100 | 100 |  |  | 完工 | 有关  乡镇 | 有关  乡镇长 |
| 3 | 渔农村星级（示范）公共厕所提升工程 | 新建 | 改造提升渔农村星级（示范）公共厕所10座 | 150 | 150 |  |  | 完工 | 各乡镇 | 各乡  镇长 |
| 4 | 全县渔农村环境卫生长效管理 | 新建 | 各乡镇环境卫生长效建立巩固以及奖补机制创新，设施设备更新升级、宣传活动经费等 | 1500 | 1500 |  |  | 完工 | 各乡镇 | 各乡  镇长 |
| 品牌  推广类 | 5 | 美丽海岛品牌推广及公共设施维护 | 新建 | 多方式推广美丽海岛3.0版整体形象，包括视觉系统应用、平面纸媒推广、户外宣传、品牌互动推广等；开展公共设施维护等 | 200 | 200 |  |  | 完工 | 县农业  农村局 | 洪光裕 |
| 6 | 美丽海岛日常办公经费 | 新建 | 美丽海岛建设日常办公事务等 | 50 | 50 |  |  | 完工 | 县农业  农村局 | 洪光裕 |